|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.2 | 06/05/2018 | Alexandre H.S. Santos | Decomposição EAP |

**EAP Racha Conta**

1. Definição do Projeto

1.1 Termo de Abertura do Projeto

1.2. Plano de Projeto

1.3. Coleta de Requisitos

* + 1. Entrevistas com Stakeholders
    2. Análise e Validação dos Requisitos

1. Declaração do Escopo

2.1. Objetivos

2.2. Cenários

2.3. EAP do Produto

2.4. Exclusões

2.5. Riscos

2.6. Entregas

2.6.1. Modelagem

2.6.2. Prototipagem

2.6.3. Desenvolvimento do Software

2.6.4. Testes

2.7. Orçamento

2.8. Cronograma

2.9. Revisões e Aprovações no Escopo

1. Monitoramento e Controle

4.1. Revisão geral do Projeto

4.2. Aprovações de Alterações e Mudanças no Projeto

1. Encerramento do Projeto

5.1. Treinamento

5.2. Documentação para Entrega ao cliente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprovações | | |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Adalberto Melo | 04/04/2018 |
| Gerente do Projeto | Alexandre Santos | 04/04/2018 |